CENTRO UNIVERSITÁRIO FHO

GRUPO: PREDICTAI

PredictAI Thermography

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

Integrantes

| Nome | Função | RA |
| --- | --- | --- |
| Bruno Revelli | Desenvolvedor Front-end & UX | 116413 |
| Felipe Godoy | Desenvolvedor Back-end (IA) | 117285 |
| João Vitor Bueno de Oliveira | QA / Scrum Master | 116590 |
| Vinicius Senna | PO & Business Analyst / Engenheiro de IA e Dados | 117245 |
| Samuel Ferreira da Silva | Arquiteto de Software & DBA | 117231 |

Orientador(a): Camilo Cesar Perucci

Araras/ SP – 2026

Controle de Versões

| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08/09/2026 | Equipe PredictAI | Versão inicial do TAP |

# Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir os principais responsáveis e descrever de forma clara os requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

# Situação atual e justificativa do projeto

O projeto mantém a proposta de utilizar tecnologia para o monitoramento inteligente de equipamentos industriais, porém passa a ter como foco principal o monitoramento térmico por meio de imagens e análise automatizada de temperatura. A solução será estruturada a partir de um dispositivo de captura com sensor ou câmera infravermelha, integrado a uma placa de controle e comunicação, permitindo coletar imagens térmicas de regiões ou componentes de interesse e encaminhá-las ao Sistema de Informação. A mudança de escopo busca tornar o monitoramento mais específico e permitir a identificação antecipada de aquecimentos anormais, facilitando o acompanhamento histórico e apoiando decisões relacionadas à manutenção.

# Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

Desenvolver, ao longo do semestre, uma plataforma inteligente para monitoramento térmico de equipamentos industriais, capaz de receber, processar e apresentar informações térmicas obtidas a partir de imagens infravermelhas. O projeto terá como foco a integração entre a comunicação de dados, a API, o banco de dados, a interface do Sistema de Informação e os recursos de Inteligência Artificial, além da realização de testes que demonstrem a visualização das imagens, o registro das medições, o acompanhamento do histórico e a identificação de possíveis anomalias térmicas.

SMART:

- Específico: desenvolver uma plataforma inteligente voltada ao monitoramento térmico de equipamentos industriais.

- Mensurável: implementar e validar as funcionalidades de recebimento, processamento, armazenamento e apresentação das informações térmicas, incluindo a identificação de possíveis anomalias.

- Atribuível: equipe PredictAI, conforme as responsabilidades e funções definidas no projeto.

- Realístico: utilizar tecnologias, conhecimentos e recursos disponíveis para o desenvolvimento da plataforma e de suas funcionalidades.

- Temporal: planejar, desenvolver e acompanhar as atividades previstas ao longo do semestre vigente.

# Produtos e principais requisitos

O produto principal será uma plataforma inteligente de monitoramento térmico de equipamentos industriais. Os principais requisitos incluem: captura de imagens por sensor ou câmera infravermelha; integração com placa de controle e comunicação; envio das imagens e medições para uma API; processamento e armazenamento das informações em banco de dados; visualização da imagem térmica e da temperatura identificada; registro de data e hora da coleta e do equipamento monitorado; histórico das medições; identificação de comportamentos térmicos fora do padrão; geração de alertas; e utilização de recursos de Inteligência Artificial para análise de imagens e dados, reconhecimento de padrões e classificação do nível de atenção necessário. O sistema deverá priorizar integração, segurança, organização dos dados e funcionamento adequado do protótipo.

# Marcos

Os marcos abaixo representam as principais etapas planejadas para o desenvolvimento do projeto. As datas permanecem alinhadas ao cronograma acadêmico definido para o semestre.

| Marcos | Previsão |
| --- | --- |
| Definição do tema e levantamento inicial dos requisitos | 27/08/2026 |
| Planejamento do projeto no GitHub, com Kanban e Backlog do Produto | 03/09/2026 |
| 1ª Fase – Planos de Integração e Escopo, Partes Interessadas e principais diagramas de modelagem do sistema | 17/09/2026 |
| 2ª Fase – Planejamento de Tempo, Orçamento e Custo, refinamento da modelagem e Padrões Criacionais | 08/10/2026 |
| 3ª Fase – Planos de RH, Qualidade e Comunicação, Diagrama de Sequência e Padrões Estruturais | 05/11/2026 |
| Entrega Final – Planos de Riscos e Aquisição, documentação final, diagramas complementares e Padrões Comportamentais | 03/12/2026 |
| Elaboração e entrega do Resumo Expandido do Projeto | 03/12/2026 |

# Partes interessadas do Projeto

As principais partes interessadas são a instituição de ensino, os responsáveis acadêmicos pelo acompanhamento e a equipe PredictAI. A equipe possui autoridade operacional para organizar, desenvolver, testar e documentar o produto dentro do escopo aprovado. O cliente e o principal contato para o estudo de caso industrial ainda estão em definição e serão incorporados ao processo de levantamento e validação dos requisitos após sua definição.

| Empresa | Participante (RA/Nome) | Função |
| --- | --- | --- |
| FHO | Instituição de ensino | Patrocinador institucional / contexto acadêmico |
| FHO | Camilo Cesar Perucci | Orientação e acompanhamento; validação acadêmica |
| PredictAI | Bruno Revelli (RA 116413) | Desenvolvedor Front-end & UX |
| PredictAI | Felipe Godoy (RA 117285) | Desenvolvedor Back-end (IA) |
| PredictAI | João Vitor Bueno de Oliveira (RA 116590) | QA / Scrum Master |
| PredictAI | Vinicius Senna (RA 117245) | PO & Business Analyst / Engenheiro de IA e dados |
| PredictAI | Samuel Ferreira da Silva (RA 117231) | Arquiteto de Software & DBA |

# Restrições

- Prazo limitado ao semestre letivo e ao cronograma acadêmico definido para o projeto.

- Disponibilidade de tempo dos integrantes limitada pelas demais atividades acadêmicas.

- Recursos financeiros limitados ao contexto acadêmico para aquisição de sensores, câmera infravermelha, placa e demais componentes do protótipo.

- Dependência da disponibilidade e compatibilidade dos componentes de hardware e dos ambientes tecnológicos utilizados no desenvolvimento.

- O estudo de caso depende da definição de um ambiente industrial real e da disponibilidade do equipamento ou componente para validação.

- O escopo deverá ser controlado para evitar inclusão de funcionalidades que inviabilizem o prazo do semestre.

# Premissas

- A equipe terá disponibilidade para realizar planejamento, desenvolvimento, testes e documentação ao longo do semestre.

- Os conhecimentos e artefatos produzidos no projeto anterior poderão ser utilizados como base para a evolução da solução.

- Será possível utilizar dados e imagens térmicas reais ou, quando necessário para desenvolvimento e testes, dados previamente obtidos ou simulados.

- O protótipo será desenvolvido de forma incremental, integrando aquisição, comunicação, processamento, armazenamento e apresentação das informações.

- O projeto será desenvolvido considerando um cenário de aplicação industrial, tendo como referência as necessidades de monitoramento térmico e a identificação de possíveis anomalias em equipamentos.

- A Inteligência Artificial será utilizada como apoio à análise das informações térmicas e à identificação de padrões, sem substituir a avaliação técnica do responsável pelo equipamento.

# Riscos

- Atrasos decorrentes da conciliação das atividades acadêmicas dos integrantes.

- Dificuldades na montagem, configuração ou integração do sensor/câmera infravermelha com a placa de controle e comunicação.

- Indisponibilidade ou atraso no acesso aos recursos necessários para o desenvolvimento, integração e validação das funcionalidades do sistema.

- Qualidade insuficiente das imagens ou medições térmicas para realizar análises confiáveis.

- Dificuldades de integração entre hardware, API, banco de dados, interface e componentes de Inteligência Artificial.

- Resultados inadequados na detecção de anomalias ou classificação do nível de atenção devido a dados insuficientes ou pouco representativos.

- Atraso na definição do cliente ou dificuldade de acesso ao equipamento para realização do estudo de caso.

- Aumento do escopo durante o semestre, comprometendo o prazo e a capacidade da equipe.

# Orçamento do Projeto

A estimativa preliminar de custo será utilizada como referência acadêmica para representar os recursos necessários ao desenvolvimento do protótipo. O orçamento contemplará principalmente os esforços de análise de requisitos, modelagem, desenvolvimento do Sistema de Informação, integração, testes e documentação, além da possível aquisição de componentes para a etapa de monitoramento térmico, como sensor ou câmera infravermelha, placa de controle e comunicação e demais componentes necessários. Os valores serão definidos e revisados conforme o escopo, as necessidades técnicas e o esforço planejado ao longo do semestre. As eventuais aquisições serão realizadas somente quando necessárias para a execução e validação do protótipo.

# Aprovações

| Participante | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador/Orientador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |